ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «Уездный кондитер» Маркетплейс кондитерских изделий Версия 2.0 — миграция на Supabase

ДОКУМЕНТ ТЗ v2.0 Подробное техническое задание на реконструкцию проекта с переносом на self-hosted Supabase Дата: 16 августа 2026 Срок реализации: 2 недели

Содержание

1. Резюме проекта	1

1.1. Решение о迁移рации	2

1.2. Цели реконструкции	2

1.3. Сроки и этапы	3

2. Текущее состояние и проблемы	3

2.1. Что было реализовано в v1.0	4

2.1.1. Архитектура и инфраструктура	4

2.1.2. Бизнес-логика	5

2.1.3. Тестирование	7

2.2. Корневые причины сбоев	7

2.3. Что не работает в текущей версии	8

3. Цели и задачи реконструкции	9

3.1. Главная цель	9

3.2. Декларируемые задачи	9

3.3. Критерии успеха	11

4. Архитектура решения	13

4.1. Общая схема	13

4.1.1. Состав Docker-стека	13

4.1.2. Поток запросов	13

4.1.3. Поток realtime (чат, уведомления)	14

4.2. Замены компонентов (v1.0 → v2.0)	15

4.3. Сетевая топология	15

4.3.1. Внешние подключения	15

4.3.2. Внутренние подключения (Docker-сеть uyezdny-net)	16

5. Стек технологий	17

5.1. Frontend	17

5.2. Backend	17

5.3. Infrastructure	17

5.4. Что убрано из стека v1.0	18

6. Структура проекта v2.0	18

6.1. Файловая структура	18

6.1.1. Корневая структура	18

6.1.2. Структура src/	18

6.1.3. Структура supabase/ (новая)	18

6.2. Переменные окружения	19

6.2.1. .env (dev)	19

6.2.2. .env.production	19

7. Модули проекта	19

7.1. Модуль Auth (аутентификация)	19

7.1.1. Возможности	20

7.1.2. Таблицы БД	21

7.1.3. API endpoints	21

7.1.4. UI компоненты	21

7.2. Модуль Marketplace (маркетплейс)	22

7.2.1. Таблицы БД	22

7.2.2. API endpoints (12)	22

7.3. Модуль Cake Builder (конструктор тортов)	22

7.3.1. Таблицы БД	22

7.3.2. API endpoints	23

7.4. Модуль CRM (управление клиентами)	23

7.4.1. Таблицы БД	23

7.5. Модуль Chat (чат через Supabase Realtime)	23

7.5.1. Таблицы БД	23

7.5.2. Realtime подписки	23

7.6. Модуль CMS (управление контентом)	24

7.6.1. Таблицы БД	24

7.7. Модуль Dashboards (личные кабинеты)	24

7.7.1. Customer Dashboard	25

7.7.2. Confectioner Dashboard	26

7.7.3. Supplier Dashboard	27

7.7.4. Courier Dashboard	27

7.7.5. Admin Dashboard	28

7.8. Модуль Payments (платежи Yookassa)	29

7.8.1. Поток платежа	29

7.9. Модуль Telegram (уведомления + бот)	30

7.9.1. Edge Functions	30

7.10. Модуль Search (полнотекстовый поиск)	31

7.10.1. SQL-структура	31

7.11. Модуль Automation (заменяет n8n)	31

7.12. Модуль Analytics (аналититика)	32

7.12.1. Таблицы БД	32

8. Схема базы данных	32

8.1. Принципы проектирования	32

8.2. ER-диаграмма (высокоуровневая)	33

8.2.1. Основные сущности	34

8.3. RLS политики (Row Level Security)	34

8.3.1. Примеры политик	34

8.4. Миграции	35

8.4.1. Список миграций	35

8.5. Гибридная миграция данных	35

9. API endpoints (полный список)	36

10. UI страницы (полный список)	36

10.1. Публичные страницы	37

10.2. Личные кабинеты (Dashboards)	37

11. План миграции (14 дней)	37

11.1. Этап 1: Setup Supabase (дни 1-2)	37

День 1: Docker-стек + инициализация	37

День 2: Схема БД + миграции	38

11.2. Этап 2: Auth + Profile (дни 3-4)	39

День 3: Auth интеграция	39

День 4: Profile + Roles	40

11.3. Этап 3: Marketplace (дни 5-6)	41

День 5: Каталог + товар	41

День 6: Корзина + заказ + оплата	42

11.4. Этап 4: Cake Builder + Chat (дни 7-8)	43

День 7: Cake Builder	43

День 8: Chat (Supabase Realtime)	44

11.5. Этап 5: Dashboards (дни 9-10)	45

День 9: Customer + Confectioner dashboards	45

День 10: Supplier + Courier + Admin dashboards	45

11.6. Этап 6: CRM + CMS + Automation (дни 11-12)	46

День 11: CRM + CMS	46

День 12: Automation (замена n8n)	47

11.7. Этап 7: Тестирование + деплой (дни 13-14)	48

День 13: Тесты + health-check	48

День 14: Деплой + финальная проверка	49

12. Критерии приёмки	50

12.1. Unit-тесты (обязательно)	50

12.2. E2E тесты (Playwright)	50

12.3. Health-check скрипт	50

12.4. Ручное тестирование	51

12.5. Скриншоты (доказательство работы)	52

13. Риски и митигация	53

14. План отката (Rollback)	53

14.1. Критерии для отката	53

14.2. Процедура отката	54

14.3. Что НЕ подлежит откату	55

15. Ресурсы и требования	55

15.1. VPS требования	56

15.2. Стоимость	56

15.3. Команда и роли	56

16. Приложения	56

16.1. Глоссарий	56

16.2. Полезные команды	56

16.2.1. Docker	56

16.2.2. Supabase CLI	58

16.2.3. Health-check	59

16.2.4. Backup	59

16.3. Ссылки на документацию	60

16.4. История изменений документа	62

→ Правый клик по содержанию → «Обновить поле» для актуализации номеров страниц

# 1. Резюме проекта

Настоящее техническое задание описывает план полной реконструкции маркетплейса кондитерских изделий «Уездный кондитер» с переносом инфраструктуры на self-hosted Supabase. Документ учитывает все проблемы, выявленные в ходе эксплуатации предыдущей версии проекта, и предлагает архитектурные решения, устраняющие корневые причины сбоев.

Проект «Уездный кондитер» представляет собой многопользовательский маркетплейс, объединяющий конечных покупателей, домашних кондитеров, поставщиков ингредиентов, курьеров и администраторов. Платформа предоставляет инструменты для конструирования индивидуальных заказов (тортов по параметрам), каталога готовой продукции, системы согласования цен между покупателем и кондитером, онлайн-оплаты, доставки, а также полноценных личных кабинетов для каждой из пяти ролей пользователей.

Предыдущая версия проекта была построена на стеке Next.js 16 + Prisma 7 + PostgreSQL + PGlite (WASM-fallback) + Socket.IO + Redis + n8n + Meilisearch + SimpleX. Несмотря на функциональную полноту, реализованная архитектура столкнулась с системными проблемами: конфликты версий PostgreSQL volumes, нехватка оперативной памяти из-за PGlite WASM, каскадные ошибки при сборке из-за Proxy-обёртки над PrismaClient, сложность отладки 12 Docker-сервисов одновременно. Каждая попытка залатать одну проблему порождала новые сбои в связанных компонентах.

## 1.1. Решение о迁移рации

После анализа корневых причин принято решение о переносе инфраструктуры на self-hosted Supabase — open-source платформу, предоставляющую PostgreSQL, Auth, Realtime, Storage и Edge Functions из единой инсталляции. Supabase устраняет необходимость в отдельных сервисах Socket.IO, Redis, n8n и PGlite, что сокращает количество Docker-контейнеров с 12 до 4 (Supabase stack + Next.js + Caddy + Telegram-бот).

Выбор в пользу self-hosted Supabase (а не cloud-версии) обусловлен требованиями полного контроля над данными, отсутствием зависимости от внешних лимитов и возможности размещения на собственном VPS. Деплой остаётся на том же сервере через единый docker-compose.yml, что упрощает эксплуатацию.

## 1.2. Цели реконструкции

- Полностью рабочая сборка проекта с первого запуска `docker compose up -d` без ручных правок.

- Сохранение всего функционала предыдущей версии (26 страниц, 58 API endpoints, 127 моделей БД) без урезаний.

- Сокращение количества Docker-сервисов с 12 до 4 за счёт замены Socket.IO, Redis, n8n, Meilisearch на Supabase Realtime, Scheduled Functions, FTS.

- Устранение OOM-падений (Out of Memory) при сборке и запуске через отказ от PGlite WASM-fallback.

- Гибридная миграция данных: старая БД остаётся для чтения исторических данных, новая Supabase Postgres принимает все новые записи.

- Автоматизированная проверка каждого модуля: unit-тесты, e2e-тесты, health-check скрипт, ручное тестирование и скриншоты как доказательство работы.

## 1.3. Сроки и этапы

Общий срок реализации — 14 календарных дней (2 недели). План разбит на 7 этапов по 2 дня каждый, с обязательной верификацией после каждого этапа. Подробный календарный план представлен в разделе 11.

# 2. Текущее состояние и проблемы

## 2.1. Что было реализовано в v1.0

В предыдущей версии проекта был реализован значительный объём функционала. Ниже приведён краткий перечень того, что существовало в кодовой базе до начала реконструкции:

### 2.1.1. Архитектура и инфраструктура

- Next.js 16.1.3 с Turbopack, App Router, standalone build для Docker.

- Prisma 7.9.1 с динамической Proxy-обёрткой над PrismaClient для поддержки PostgreSQL и PGlite одновременно.

- PostgreSQL 16-alpine → 18-alpine в Docker Compose, с PgBouncer как пулером соединений.

- Redis 7 для сессий, rate-limiting и Socket.IO adapter.

- Meilisearch v1.12 для полнотекстового поиска по каталогу.

- Socket.IO chat-сервис на отдельном Node.js сервере (порт 3030).

- n8n для автоматизаций (брошенная корзина, дайджесты, сгорание бонусов).

- SimpleX SMP server для E2E-чата premium-пользователей.

- Mailu для self-hosted почты (опционально).

- Caddy 2.8 как reverse proxy с авто-HTTPS.

- Cloudflare Tunnel для доступа к серверу без публичного IP.

### 2.1.2. Бизнес-логика

- 127 моделей в Prisma schema (3 326 строк): пользователи, роли, продукты, заказы, платежи, отзывы, тикеты, лиды, переговоры, рецепты, календарь, склад, поставщики, франчайзинг, бонусы, геймификация, истории, live-streams, визуальный поиск, AI-диалог, и др.

- 58 API endpoints (App Router route handlers) для всех операций.

- 26 публичных страниц + личные кабинеты для 5 ролей (CUSTOMER, CONFECTIONER, SUPPLIER, COURIER, ADMIN).

- Конструктор тортов в 8 шагов: мероприятие → основа → начинка → покрытие → декор → диета → доставка → резюме.

- CRM: тикеты поддержки, Kanban-доска лидов, карточки клиентов с timeline.

- CMS: страницы, баннеры, навигация, настройки сайта, WYSIWYG-редактор (@mdxeditor).

- Безопасность: модерация контента (18+, экстремизм, наркотики), CSRF (timing-safe), rate-limiting, Prisma safeSelect, sanitizeResponse.

- Email: Nodemailer + Mailpit (dev) / внешний SMTP (prod), 7 шаблонов писем, webhook приёма.

- Telegram-бот: 11 команд, webhook, уведомления в канал.

- PDF: счёт на оплату + счёт-фактура через print-to-PDF.

- Аналитика: Яндекс Метрика (ID 111432662), server-side tracking.

- Календарь: интерактивный, с добавлением событий и сменой статусов заказов.

- Профили: AvatarUpload, ProfileSettings (смена пароля, адреса, уведомления, удаление аккаунта).

### 2.1.3. Тестирование

- 441 unit-тест (19 файлов) — finance, store, rate-limit, validation-schemas, prisma-safe-select, logger, middleware, csrf, cron-auth, utils, i18n, confectioner-gate, anti-fraud, content-moderation, email, site-config, button, health.

- 11 Playwright e2e-тестов: homepage, catalog, health, security headers, CSRF, mobile responsive.

## 2.2. Корневые причины сбоев

Анализ инцидентов в ходе разработки v1.0 показал, что проблемы не локализованы в отдельных компонентах, а заложены в архитектурных решениях. Ниже описаны 6 корневых причин, каждая из которых вносит вклад в нестабильность системы.

⚠ Проблема №1: PGlite WASM-fallback Файл src/lib/db.ts содержит логику: если DATABASE_URL не задан или начинается с file:, запускается PGlite (PostgreSQL compiled to WASM) в процессе Node.js. Это требует ~2.5 GB RAM на старте и вызывает OOM в контейнере с 4 GB RAM. Кроме того, Turbopack пытается загрузить WASM при статической генерации страниц, что приводит к ошибке "prisma:error f.instantiateWasm is not a function". Попытки подавить логи через NEXT_PHASE=phase-production-build — патч на патче, не решающий корневую проблему.

⚠ Проблема №2: Prisma v7 Proxy-обёртка Вместо прямого использования PrismaClient с driver adapter, реализован Proxy-обёртка: каждый доступ к db.user.findMany() проходит через 2 уровня Proxy и async-функцию. Это теряет типы, ломает tree-shaking, усложняет отладку. В production при высокой нагрузке такой паттерн создаёт избыточные Promise-аллокации.

⚠ Проблема №3: 12 Docker-сервисов Текущий docker-compose.yml содержит 12 сервисов: migrator, web, db, pgbouncer, meilisearch, redis, chat-service, n8n, caddy, smp-server, simplex-bridge, mailu. Каждый сервис имеет свой healthcheck, свои volumes, свои зависимости. Цепочка depends_on создаёт длинный граф запуска. При падении любого звена (особенно db или pgbouncer) каскадно падают все остальные. Отладка такого количества сервисов вручную невозможна.

⚠ Проблема №4: 127 моделей в одном schema.prisma Монолитный schema.prisma на 3 326 строк с 127 моделями невозможно ревьюить. Многие модели дублируют функционал (например, SimpleX-bridge имеет свои таблицы сообщений, дублирующие основной чат). Любое изменение схемы требует миграции всех 127 моделей, что занимает минуты и рискует сломать unrelated-таблицы.

⚠ Проблема №5: Конфликты PostgreSQL volume versions За время разработки проект прошёл через PostgreSQL 16 → 17 → 18. Docker volumes несовместимы между major-версиями (PG_VERSION файл отличается). Каждый upgrade требует либо pg_upgrade (рискованно), либо удаления volume с потерей данных. Текущее состояние: volume postgres_data содержит данные от PG16, а docker-compose.yml указывает postgres:18-alpine — контейнер conditera-db падает в restart loop.

⚠ Проблема №6: Cloudflare Tunnel 502 Cloudflare Tunnel настроен на прямой проброс к web:3000 (Next.js). При рестарте Next.js (например, при деплое новой версии) Caddy возвращает 502 Bad Gateway в течение 10-30 секунд. Пользователи видят ошибку вместо понятной страницы обслуживания. Health-check в Caddyfile был добавлен, но не решает проблему полностью — нужно чтобы tunnel указывал на Caddy, а не напрямую на web.

## 2.3. Что не работает в текущей версии

На момент составления данного ТЗ следующее функционал находится в нерабочем состоянии:

- Локальный dev-сервер `npm run dev:local` падает по OOM через 30-60 секунд после запуска.

- Production-сборка `next build` завершается успешно (176/176 страниц), но `next start` падает при первом запросе из-за инициализации PGlite WASM.

- Маршрут /dashboard показывает бесконечный спиннер «Открываем личный кабинет…» для неавторизованных пользователей (исправлено частично — теперь показывает страницу входа).

- Конструктор тортов открывается, но отправка запроса кондитерам не работает (требует records в БД, которой нет).

- Cloudflare Tunnel возвращает 502 при рестарте Next.js контейнера.

- Prisma `db push` падает с P1013 из-за того, что DATABASE_URL=file:... (PGlite) несовместим с provider=postgresql в schema.prisma (исправлено частично через явную загрузку .env в prisma.config.ts).

- Все API endpoints, требующие БД, возвращают 500 Internal Server Error в продакшене (нет живой БД).

# 3. Цели и задачи реконструкции

## 3.1. Главная цель

Создать стабильно работающий маркетплейс «Уездный кондитер» с полным функционалом предыдущей версии, но на новой архитектурной базе (self-hosted Supabase), обеспечив запуск одной командой `docker compose up -d` без ручных правок и конфликтов.

## 3.2. Декларируемые задачи

- Развернуть self-hosted Supabase через Docker на существующем VPS, с единым docker-compose.yml для всех сервисов.

- Спроектировать и применить схему БД в Supabase Postgres, сохранив все 127 моделей из предыдущей версии (с возможной нормализацией).

- Реализовать гибридную миграцию данных: старая БД доступна только для чтения исторических записей, новая Supabase Postgres принимает все новые записи.

- Заменить самописный JWT auth на Supabase Auth (email/password, OAuth Google+Яндекс+VK, Magic Link, TOTP 2FA).

- Заменить Socket.IO + Redis на Supabase Realtime (postgres_changes) для чата и уведомлений.

- Заменить n8n на Supabase Scheduled Functions для автоматизаций (брошенная корзина, дайджесты, сгорание бонусов).

- Заменить Meilisearch на Supabase Full Text Search (Postgres FTS с tsvector + GIN index).

- Заменить Telegram-бот (отдельный Node.js сервис) на Supabase Edge Function + Telegram Bot API webhook.

- Реализовать Row Level Security (RLS) политики на уровне БД для каждой таблицы и каждой роли (заменяет ручную проверку в API routes).

- Переработать все 58 API endpoints: вместо PrismaClient использовать supabase-js клиент с типизацией из схемы.

- Сохранить все 26 публичных страниц и личные кабинеты 5 ролей без визуальных изменений.

- Настроить CI/CD через GitHub Actions: push → build → SSH deploy → docker compose up.

- Реализовать комплексную систему приёмки: unit-тесты, e2e-тесты, health-check скрипт, ручное тестирование, скриншоты.

## 3.3. Критерии успеха

Проект считается успешно завершённым при одновременном выполнении всех следующих условий:

- Команда `docker compose up -d` разворачивает всю инфраструктуру за ≤5 минут без ошибок.

- Все 26 публичных страниц возвращают HTTP 200 при curl-проверке.

- Все 58 API endpoints возвращают HTTP 200 или ожидаемые 4xx (не 500) при health-check.

- Регистрация нового пользователя, создание заказа, оплата (test mode Yookassa), отправка уведомления в Telegram — полный цикл работает end-to-end.

- Unit-тесты: ≥90% pass rate (минимум 400 тестов).

- E2E тесты: 100% pass rate (минимум 15 сценариев).

- Cloudflare Tunnel стабильно возвращает 200 OK, без 502 при рестарте Next.js.

- Потребление RAM всем стеком ≤2 GB (вместо текущих ~3.5 GB).

- Время cold start полного стека ≤30 секунд.

# 4. Архитектура решения

## 4.1. Общая схема

Новая архитектура построена на принципе «единого Docker-стека»: все сервисы (Supabase, Next.js, Caddy, Telegram-бот) запускаются из одного docker-compose.yml и共享 общую Docker-сеть. Это упрощает запуск, отладку и обновление — одна команда `docker compose up -d` разворачивает всё.

### 4.1.1. Состав Docker-стека

| Сервис | Образ | Порт | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| supabase-db | supabase/postgres:15.6.1 | 5432 (внутр.) | PostgreSQL 15 с расширениями (pgsodium, pg_cron, pgbouncer) |
| supabase-analytics | supabase/logflare | 4000 (внутр.) | Логирование и аналитика событий |
| supabase-auth | supabase/gotrue | 9999 (внутр.) | Auth сервис (email/pass, OAuth, Magic Link, 2FA) |
| supabase-rest | supabase/postgrest | 3000 (внутр.) | Auto-generated REST API из схемы БД |
| supabase-realtime | supabase/realtime | 4000 (внутр.) | WebSocket-подписка на изменения БД (postgres_changes) |
| supabase-storage | supabase/storage-api | 5000 (внутр.) | S3-совместимое хранилище файлов (аватары, фото продуктов) |
| supabase-imgproxy | darthsim/imgproxy | 5001 (внутр.) | Обработка изображений (resize, crop, optimize) |
| supabase-kong | library/kong:2.8.1 | 8000 (внутр.) | API gateway — единая точка входа для всех Supabase сервисов |
| supabase-meta | supabase/postgres-meta | 8080 (внутр.) | Admin UI для управления БД (таблицы, RLS, функции) |
| supabase-studio | supabase/studio | 3000 → 8000 | Web UI для управления всем Supabase (БД, Auth, Storage, Functions) |
| web | nextjs:16 (custom build) | 3000 | Next.js приложение (SSR + API routes) |
| caddy | caddy:2.8-alpine | 80, 443 | Reverse proxy с авто-HTTPS и health-check |
| telegram-bot | supabase/edge-runtime | — | Edge Function: приём webhook от Telegram, отправка уведомлений |

Итого: 13 контейнеров в одном docker-compose.yml. Хотя это больше чем 4 (как было заявлено в целях), все Supabase-сервисы запускаются как одна логическая единица и не требуют отдельной настройки. Чистое потребление RAM ~1.8 GB (Supabase ~1.2 GB + Next.js 400 MB + Caddy 50 MB + бот 50 MB).

### 4.1.2. Поток запросов

Пользовательский запрос проходит следующую цепочку:

- Пользователь открывает https://conditera.ru/ в браузере.

- Cloudflare (DNS + WAF + DDoS protection) маршрутизирует запрос на Cloudflare Tunnel.

- Cloudflare Tunnel (cloudflared на VPS) пробрасывает запрос на http://localhost:80 (Caddy).

- Caddy терминирует HTTPS, применяет security headers, проксирует на web:3000 (Next.js).

- Next.js SSR рендерит страницу, делая запросы к Supabase через supabase-js клиент.

- Supabase Kong gateway маршрутизирует запрос: /auth/v1/* → gotrue, /rest/v1/* → postgrest, /realtime/v1/* → realtime, /storage/v1/* → storage.

- PostgREST/GoTrue обращается к PostgreSQL, применяет RLS-политики, возвращает данные.

- Next.js получает данные, рендерит HTML, отдаёт через Caddy → Cloudflare → браузер.

### 4.1.3. Поток realtime (чат, уведомления)

- Клиент (браузер) устанавливает WebSocket соединение с https://conditera.ru/realtime/v1/websocket (через Caddy → Kong → realtime).

- Клиент подписывается на изменения таблицы messages (postgres_changes event).

- При INSERT в messages (через API), PostgreSQL replication slot передаёт событие в realtime сервис.

- Realtime сервис фильтрует событие по RLS-политике (получатель видит только свои сообщения) и отправляет через WebSocket.

- Клиент получает событие, отображает новое сообщение в чате.

## 4.2. Замены компонентов (v1.0 → v2.0)

| Компонент v1.0 | Компонент v2.0 | Причина замены |
| --- | --- | --- |
| PGlite (WASM Postgres) | Supabase Postgres 15 | OOM при сборке, несовместимость с Turbopack |
| Prisma v7 + Proxy-обёртка | supabase-js + PostgREST | Теряет типы, ломает tree-shaking, сложная отладка |
| Socket.IO + Redis | Supabase Realtime | Отдельный контейнер + Redis для adapter — избыточно |
| n8n | Supabase Scheduled Functions (pg_cron) | Отдельный контейнер + сложность debug workflows |
| Meilisearch | Postgres FTS (tsvector + GIN) | Отдельный контейнер, расходует 512MB RAM |
| Telegram-бот (Node.js) | Supabase Edge Function | Отдельный контейнер, дублирует auth логику |
| Самописный JWT auth | Supabase GoTrue | Сложность поддержки 2FA, OAuth, password reset |
| S3-like storage (custom) | Supabase Storage | Отдельный сервис, нет thumbnail generation |
| CSRF (timing-safe) | Supabase Auth session | Встроено в GoTrue, не нужна самописная реализация |
| Prisma safeSelect | Postgres RLS policies | Безопасность на уровне БД, не в коде |
| PgBouncer | Supabase Postgres pgbouncer | Встроен в supabase/postgres образ |
| Cloudflare Tunnel → web:3000 | Cloudflare Tunnel → Caddy:80 | Caddy health-check обрабатывает 502 |

## 4.3. Сетевая топология

### 4.3.1. Внешние подключения

- Cloudflare (конитель): HTTPS 443 → VPS Cloudflare Tunnel

- Telegram Bot API: webhook от Telegram → https://conditera.ru/api/telegram/webhook

- Yookassa API: webhook от Yookassa → https://conditera.ru/api/payment/webhook

- SMTP (отправка почты): внешний SMTP (Mailgun/SendGrid) или Mailu

- Яндекс Метрика: server-side tracking через Metrika API

### 4.3.2. Внутренние подключения (Docker-сеть uyezdny-net)

- web → supabase-kong:8000 (все Supabase API через единый gateway)

- caddy → web:3000 (HTTP reverse proxy)

- caddy → supabase-studio:3000 (admin UI, опционально через /studio)

- cloudflared → caddy:80 (Cloudflare Tunnel ingress)

- Все Supabase сервисы → supabase-db:5432 (PostgreSQL)

# 5. Стек технологий

## 5.1. Frontend

| Технология | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Next.js | 16.1.3 | React-фреймворк, App Router, SSR/SSG, API routes |
| React | 19.x | UI library |
| TypeScript | 5.5+ | Статическая типизация |
| Tailwind CSS | 4.x | Utility-first CSS |
| shadcn/ui | latest | UI компоненты (Button, Dialog, Toast, и т.д.) |
| Zustand | 5.x | Global state management (замена Redux) |
| TanStack Query | 5.x | Server state, caching, mutations |
| @supabase/supabase-js | 2.x | Supabase клиент (auth, db, realtime, storage) |
| next/font | built-in | Шрифты: Brokgauz+TriodPostnaja (брендовые), Geist, Neucha |
| Sonner | latest | Toast notifications |
| lucide-react | latest | Иконки |
| date-fns | 3.x | Работа с датами |
| zod | 3.x | Валидация форм и API payloads |

## 5.2. Backend

| Технология | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 20 LTS | Runtime для Next.js и Edge Functions |
| Supabase | latest self-hosted | Postgres + Auth + Realtime + Storage + Functions |
| PostgreSQL | 15.6 | БД (через supabase/postgres:15.6.1 образ) |
| PostgREST | 12.x | Auto-generated REST API из БД схемы |
| GoTrue | 2.x | Auth сервис (JWT, OAuth, Magic Link, 2FA) |
| Realtime | 2.x | WebSocket подписка на postgres_changes |
| Storage API | 0.10+ | S3-совместимое хранилище |
| Deno | 1.46+ | Runtime для Edge Functions (supabase-edge-runtime) |
| pg_cron | 1.6+ | Scheduled jobs в PostgreSQL (замена n8n) |
| pgsodium | 3.x | Шифрование на уровне БД (RLS, column-level encryption) |

## 5.3. Infrastructure

| Технология | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Docker | 24+ | Контейнеризация |
| Docker Compose | 2.20+ | Оркестрация (единый docker-compose.yml) |
| Caddy | 2.8-alpine | Reverse proxy + авто-HTTPS |
| Cloudflare Tunnel | latest | Доступ к серверу без публичного IP |
| GitHub Actions | — | CI/CD: build, test, deploy |
| VPS | 4 GB RAM, 40 GB SSD | Хостинг (текущий сервер) |
| Ubuntu | 22.04 LTS | ОС сервера |

## 5.4. Что убрано из стека v1.0

| Технология v1.0 | Причина удаления | Альтернатива в v2.0 |
| --- | --- | --- |
| Prisma 7 | Proxy-обёртка теряет типы, сложность с driver adapters | supabase-js + PostgREST (типизация из schema) |
| PGlite | OOM в production, несовместимость с Turbopack | Supabase Postgres (real DB) |
| Socket.IO | Отдельный контейнер + Redis для adapter | Supabase Realtime (встроен) |
| Redis | Использовался только для Socket.IO adapter | Не нужен (Supabase сам управляет state) |
| n8n | Сложность debug workflows, отдельный контейнер | pg_cron + Supabase Functions |
| Meilisearch | 512MB RAM, отдельный контейнер | Postgres FTS (tsvector + GIN index) |
| SimpleX SMP | Сложность настройки, отдельный профиль в compose | Supabase Realtime private channels |
| Mailu | Сложность MX/PTR настройки | Внешний SMTP (Mailgun/SendGrid) |
| PgBouncer | Отдельный контейнер, нужен для Prisma connection pool | Встроен в supabase/postgres |
| @prisma/adapter-pg | Нужен только для Prisma v7 | Не нужен (supabase-js использует fetch) |
| pglite-prisma-adapter | Нужен только для PGlite fallback | Не нужен |

# 6. Структура проекта v2.0

## 6.1. Файловая структура

Ниже представлена целевая файловая структура проекта. Сохраняются все существующие директории (src/app, src/components, src/lib), но удаляются директории связанные с удалёнными технологиями (prisma/, chat-service/, n8n-workflows/, simplex/).

### 6.1.1. Корневая структура

| Путь | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| /docker-compose.yml | YAML | Единый Docker-стек (Supabase + Next.js + Caddy + бот) |
| /docker-compose.dev.yml | YAML | Dev-окружение: только Next.js + ссылка на remote Supabase |
| /Dockerfile | Dockerfile | Multi-stage build Next.js (deps → build → runner) |
| /Dockerfile.bot | Dockerfile | Telegram-бот как Edge Function (Deno) |
| /Caddyfile | Caddy | Reverse proxy конфиг с health-check |
| /.env | env | Локальные переменные (NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, etc.) |
| /.env.production | env | Production переменные (в .gitignore) |
| /.env.example | env | Шаблон для разработчиков |
| /next.config.ts | TS | Next.js конфиг (без experimental, без watchOptions) |
| /package.json | JSON | Зависимости и скрипты |
| /tsconfig.json | JSON | TypeScript конфиг |
| /tailwind.config.ts | TS | Tailwind конфиг |
| /src/ | dir | Исходный код Next.js приложения |
| /supabase/ | dir | Supabase миграции, RLS политики, Edge Functions |
| /scripts/ | dir | Утилиты: seed, health-check, backup |
| /public/ | dir | Статические assets (fonts, images, icons) |
| /docs/ | dir | Документация: deploy, monitoring, runbook |

### 6.1.2. Структура src/

| Путь | Назначение |
| --- | --- |
| src/app/ | Next.js App Router: страницы и API routes |
| src/app/page.tsx | Главная страница (home view) |
| src/app/layout.tsx | Root layout: шрифты, Toaster, JsonLd |
| src/app/dashboard/page.tsx | Личный кабинет (редирект по роли) |
| src/app/catalog/page.tsx | Каталог товаров |
| src/app/api/ | 58 API route handlers |
| src/app/api/auth/ | Auth callbacks (Supabase OAuth redirect) |
| src/app/api/payment/ | Yookassa create + webhook |
| src/app/api/telegram/ | Telegram webhook endpoint |
| src/components/ | React компоненты (21 директория) |
| src/components/layout/ | Header, Footer, AuthModal, PromoPopup, CartDrawer |
| src/components/dashboard/ | 5 dashboards: customer, confectioner, supplier, courier, admin |
| src/components/cake-builder/ | Конструктор тортов (8 шагов) |
| src/components/marketplace/ | Cart, checkout, product cards |
| src/components/ui/ | shadcn/ui компоненты |
| src/lib/ | Утилиты, hooks, types |
| src/lib/supabase/ | Supabase клиенты: browser, server, middleware, admin |
| src/lib/auth/ | Auth helpers: getSession, requireRole, refreshSession |
| src/lib/realtime/ | Realtime hooks: useChat, useNotifications |
| src/lib/storage/ | Storage helpers: uploadAvatar, getProductImage |
| src/lib/validation/ | Zod-схемы для всех API payloads |
| src/lib/finance/ | Расчёт цен, доставка, налоги |
| src/lib/ai/ | AI-помощник, cake-finder, dialogue |
| src/types/ | TypeScript типы (генерируются из Supabase schema) |
| src/middleware.ts | Next.js middleware: refresh Supabase session |
| src/styles/globals.css | Tailwind + global styles |

### 6.1.3. Структура supabase/ (новая)

| Путь | Назначение |
| --- | --- |
| supabase/config.toml | Конфиг Supabase CLI (project id, api keys) |
| supabase/migrations/ | SQL миграции (0001_init.sql, 0002_rls.sql, и т.д.) |
| supabase/migrations/0001_init.sql | Создание всех таблиц (из schema.prisma конвертация) |
| supabase/migrations/0002_rls.sql | RLS политики для всех таблиц |
| supabase/migrations/0003_functions.sql | Postgres functions (triggers, scheduled jobs) |
| supabase/migrations/0004_fts.sql | Full Text Search indexes и triggers |
| supabase/migrations/0005_seed.sql | Seed данные (категории, роли, настройки) |
| supabase/functions/ | Edge Functions (Deno) |
| supabase/functions/telegram-webhook/ | Приём webhook от Telegram |
| supabase/functions/send-notification/ | Отправка уведомления в Telegram |
| supabase/functions/yookassa-webhook/ | Приём webhook от Yookassa |
| supabase/functions/abandoned-cart/ | Scheduled: уведомление о брошенной корзине |
| supabase/functions/bonus-expiry/ | Scheduled: сгорание бонусов |
| supabase/functions/daily-digest/ | Scheduled: ежедневный дайджест |
| supabase/seed.sql | Seed данные для dev-окружения |
| supabase/.branches/ | Branch management для миграций |

## 6.2. Переменные окружения

### 6.2.1. .env (dev)

| Переменная | Пример | Назначение |
| --- | --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | http://localhost:8000 | URL Supabase Kong gateway |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | eyJhbGciOi... | Anon public key (виден в браузере) |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | eyJhbGciOi... | Service role key (только server-side, full access) |
| NEXT_PUBLIC_APP_URL | http://localhost:3000 | URL Next.js приложения |
| YOOKASSA_SHOP_ID | 123456 | ID магазина Yookassa |
| YOOKASSA_SECRET_KEY | test_XXXX | Секретный ключ Yookassa |
| TELEGRAM_BOT_TOKEN | 123456:ABC-DEF | Token Telegram-бота |
| SMTP_HOST | smtp.mailgun.org | SMTP сервер для отправки почты |
| SMTP_USER | postmaster@... | SMTP пользователь |
| SMTP_PASSWORD | ... | SMTP пароль |
| NEXT_PUBLIC_YANDEX_METRIKA_ID | 111432662 | ID Яндекс Метрики |

### 6.2.2. .env.production

Production-переменные содержат реальные секреты и хранятся только на сервере в .env.production (в .gitignore). Для управления секретами используется GitHub Secrets + скрипт scripts/setup-secrets.sh, который при деплое генерирует .env.production из секретов GitHub.

# 7. Модули проекта

Проект разделён на 12 функциональных модулей. Каждый модуль имеет чёткие границы: свои таблицы в БД, свои API endpoints, свои UI компоненты. Это позволяет разрабатывать и тестировать модули независимо. Ниже представлено детальное описание каждого модуля.

## 7.1. Модуль Auth (аутентификация)

Модуль аутентификации полностью заменяется на Supabase Auth (GoTrue). Это устраняет самописный JWT, 2FA, password reset, OAuth callbacks — всё это встроено в GoTrue и протестировано Supabase командой.

### 7.1.1. Возможности

- Email + password регистрация и логин

- Email confirmation (отправка письма с подтверждением)

- Password reset (forgot password flow)

- Magic Link (бесшарольный вход по ссылке в почте)

- OAuth: Google, Яндекс, ВКонтакте (настраивается через Supabase Studio)

- 2FA через TOTP (Google Authenticator, Authy)

- Session management: access token (1 час) + refresh token (7 дней)

- Row Level Security: пользователь видит только свои данные

### 7.1.2. Таблицы БД

| Таблица | Назначение | RLS |
| --- | --- | --- |
| auth.users | Встроенная GoTrue таблица пользователей | Встроена |
| auth.identities | OAuth providers linked to user | Встроена |
| auth.sessions | Активные сессии (refresh tokens) | Встроена |
| auth.mfa_factors | 2FA факторы (TOTP secret) | Встроена |
| auth.mfa_challenges | 2FA challenge codes | Встроена |
| public.profiles | Расширение auth.users: роли, аватар, контакты | Пользователь видит только свой профиль |
| public.user_roles | Множественные роли (CUSTOMER, CONFECTIONER, и т.д.) | Пользователь видит только свои роли |

### 7.1.3. API endpoints

| Endpoint | Метод | Назначение |
| --- | --- | --- |
| /api/auth/callback | GET | OAuth redirect callback (Supabase) |
| /api/auth/refresh | POST | Refresh access token |
| /api/auth/logout | POST | Sign out (revoke session) |
| /api/auth/check | GET | Проверка текущей сессии (для middleware) |
| /api/profile | GET, PATCH | Получить/обновить профиль пользователя |
| /api/profile/avatar | POST | Загрузка аватара (через Supabase Storage) |
| /api/profile/password | PATCH | Смена пароля (через GoTrue) |
| /api/profile/delete | DELETE | Удаление аккаунта (soft delete) |

### 7.1.4. UI компоненты

- AuthModal — модалка входа/регистрации (email+pass, OAuth buttons, Magic Link)

- ProfileSettings — настройки профиля (смена пароля, 2FA, адреса, уведомления)

- AvatarUpload — загрузка аватара с crop и resize (через supabase storage)

- RoleSwitcher — переключатель ролей (если пользователь имеет несколько ролей)

## 7.2. Модуль Marketplace (маркетплейс)

Модуль маркетплейса — основной функционал: каталог, карточка продукта, корзина, оформление заказа, оплата. Сохраняет весь функционал v1.0, но переписан на supabase-js вместо Prisma.

### 7.2.1. Таблицы БД

| Таблица | Назначение |
| --- | --- |
| products | Товары (готовые торты, десерты, и т.д.) |
| product_categories | Категории товаров (торты, капкейки, печенье, и т.д.) |
| product_images | Изображения товаров (множественные, через storage) |
| product_attributes | Атрибуты (вес, размер, вкус, и т.д.) |
| product_reviews | Отзывы покупателей на товары |
| product_favorites | Избранное (wishlist) пользователей |
| cart_items | Корзина (безопасная — даже без логина) |
| orders | Заказы |
| order_items | Позиции заказа (snapshot цены на момент заказа) |
| order_status_history | История изменения статуса заказа |
| payments | Платежи Yookassa |
| deliveries | Доставки (адрес, курьер, статус) |

### 7.2.2. API endpoints (12)

| Endpoint | Метод | Назначение |
| --- | --- | --- |
| /api/products | GET | Список товаров с фильтрами и пагинацией |
| /api/products/[id] | GET | Карточка товара |
| /api/products/[id]/reviews | GET, POST | Отзывы на товар |
| /api/cart | GET, POST, DELETE | Управление корзиной |
| /api/checkout | POST | Оформление заказа → создание payment в Yookassa |
| /api/payment/create | POST | Создание платежа Yookassa |
| /api/payment/webhook | POST | Webhook от Yookassa (подтверждение платежа) |
| /api/orders | GET | Список заказов пользователя |
| /api/orders/[id] | GET, PATCH | Детали заказа, смена статуса (для кондитера/курьера) |
| /api/favorites | GET, POST, DELETE | Избранное |
| /api/search | GET | Поиск через Postgres FTS |
| /api/search/reindex | POST | Переиндексация FTS (admin only) |

## 7.3. Модуль Cake Builder (конструктор тортов)

Конструктор тортов — уникальная функция маркетплейса. Пользователь проходит 8 шагов: мероприятие, основа, начинка, покрытие, декор, диета, доставка, резюме. На последнем шаге выбирает нескольких кондитеров и отправляет им запрос с параметрами торта. Кондитеры предлагают цены, пользователь выбирает лучшее предложение.

### 7.3.1. Таблицы БД

| Таблица | Назначение |
| --- | --- |
| cake_builder_options | Опции конструктора (bases, fillings, coatings, decorations, dietary) |
| inquiries | Запросы от пользователей (один запрос = один проект торта) |
| negotiations | Переговоры (один запрос → много кондитеров, каждый предлагает цену) |
| negotiation_revisions | История изменений предложения (кондитер меняет цену/условия) |
| negotiation_messages | Сообщения между пользователем и кондитером в переговорах |

### 7.3.2. API endpoints

| Endpoint | Метод | Назначение |
| --- | --- | --- |
| /api/cake-builder/options | GET | Получить все опции конструктора |
| /api/inquiries | POST | Создать запрос (отправка проекта торта кондитерам) |
| /api/inquiries/[id] | GET | Получить детали запроса |
| /api/negotiations | GET | Список переговоров (для кондитера: входящие, для пользователя: исходящие) |
| /api/negotiations/[id] | GET, PATCH | Детали переговоров, смена статуса (accept, decline, counter) |
| /api/negotiations/[id]/messages | GET, POST | Сообщения в переговорах (через realtime) |

## 7.4. Модуль CRM (управление клиентами)

CRM-модуль для администраторов и support-команды: тикеты поддержки, Kanban-доска лидов, карточки клиентов с timeline всех взаимодействий.

### 7.4.1. Таблицы БД

| Таблица | Назначение |
| --- | --- |
| support_tickets | Тикеты поддержки |
| support_ticket_messages | Сообщения в тикете (от пользователя и от support) |
| leads | Лиды (Kanban: new, contacted, qualified, won, lost) |
| lead_activities | Активности по лиду (звонок, письмо, встреча) |
| customer_profiles | Расширенный профиль клиента (для CRM) |
| customer_timeline | Timeline всех взаимодействий с клиентом |
| customer_segments | Сегменты клиентов (для рассылок) |

## 7.5. Модуль Chat (чат через Supabase Realtime)

Чат между пользователями и кондитерами, support-чат, групповые чаты (заказ → пользователь + кондитер + курьер). Реализован через Supabase Realtime (postgres_changes) — не требует отдельного Socket.IO сервера.

### 7.5.1. Таблицы БД

| Таблица | Назначение |
| --- | --- |
| chat_channels | Каналы чата (direct, group, support) |
| chat_channel_members | Участники канала (с RLS: видит только свои каналы) |
| chat_messages | Сообщения в канале |
| chat_message_reads | Отметки о прочтении (для unread count) |
| chat_attachments | Вложения (фото, документы — через storage) |

### 7.5.2. Realtime подписки

- postgres_changes INSERT на chat_messages — новое сообщение в канале

- postgres_changes UPDATE на chat_message_reads — изменение unread count

- broadcast events — typing indicator (печатает...)

- presence — online/offline статус пользователя

## 7.6. Модуль CMS (управление контентом)

CMS для администраторов: страницы, баннеры, навигация, настройки сайта. WYSIWYG-редактор через @mdxeditor для богатого контента.

### 7.6.1. Таблицы БД

| Таблица | Назначение |
| --- | --- |
| cms_pages | Динамические страницы (about, faq, и т.д.) — slug, title, content (MDX) |
| cms_banners | Баннеры на главной и в каталоге (с датами показа) |
| cms_navigation | Пункты меню (header, footer, mobile) |
| cms_site_settings | Настройки сайта (контакты, соцсети, метрика) |
| cms_blog_posts | Блог-посты (отдельная таблица для блога) |
| cms_blog_categories | Категории блога |
| cms_redirects | 301-редиректы (для SEO миграций) |

## 7.7. Модуль Dashboards (личные кабинеты)

5 личных кабинетов для 5 ролей. Каждый дашборд — отдельный code-split чанк (dynamic import), чтобы не раздувать initial bundle публичных страниц.

### 7.7.1. Customer Dashboard

- Список заказов (active, history)

- Избранное (wishlist)

- Адреса доставки (CRUD)

- Бонусы и скидки (loyalty program)

- Переговоры с кондитерами (cake builder inquiries)

- Сообщения (chat)

- Настройки профиля, уведомлений

### 7.7.2. Confectioner Dashboard

- Входящие запросы (cake builder inquiries)

- Активные переговоры (suggest price, accept, decline)

- Заказы (accept, start preparing, ready, shipped)

- Управление товарами (CRUD продуктов)

- Календарь заказов (даты доставки)

- Финансы: доход, payouts, комиссии

- Отзывы и рейтинг

### 7.7.3. Supplier Dashboard

- Управление товарами (ингредиенты, упаковка)

- Склад (inventory: остатки, цены)

- Заказы от кондитеров (B2B)

- Финансы: доход, payouts

### 7.7.4. Courier Dashboard

- Активные доставки (assigned to me)

- История доставок

- Заработок за период

- Смена статуса (picked up, on the way, delivered)

### 7.7.5. Admin Dashboard

- Пользователи (список, фильтр по ролям, ban/unban)

- Заказы (все, фильтры, экспорт CSV)

- Финансы (общий доход, комиссии, payouts)

- CRM (тикеты, лиды, клиенты)

- CMS (страницы, баннеры, навигация)

- Модерация контента (отзывы, фото, 18+)

- Аналитика (графики, Яндекс Метрика)

## 7.8. Модуль Payments (платежи Yookassa)

Интеграция с Yookassa для онлайн-оплаты заказов. Поддержка test mode (для dev) и production mode. Webhook для подтверждения платежа.

### 7.8.1. Поток платежа

- Пользователь оформляет заказ → POST /api/checkout

- Backend создаёт payment в Yookassa (POST https://api.yookassa.ru/v3/payments)

- Yookassa возвращает confirmation_url → редирект пользователя

- Пользователь вводит карту, оплачивает на side Yookassa

- Yookassa отправляет webhook на /api/payment/webhook (payment.succeeded)

- Backend обновляет order.status = paid, отправляет уведомления

- Postgres trigger на orders (status=paid) → Supabase Realtime → клиент видит обновление

## 7.9. Модуль Telegram (уведомления + бот)

Telegram-функционал разделён на 2 части: (1) уведомления в канал о событиях (новый заказ, новый лид, тикет), (2) бот для пользователей (статус заказа, чат с support). Реализовано через Supabase Edge Functions (Deno runtime) вместо отдельного Node.js контейнера.

### 7.9.1. Edge Functions

| Function | Триггер | Назначение |
| --- | --- | --- |
| telegram-webhook | POST /functions/v1/telegram-webhook | Приём update от Telegram (message, callback_query) |
| send-channel-notification | DB trigger on orders/leads/tickets | Отправка уведомления в @conditera канал |
| telegram-bot-command | Webhook | Обработка команд бота (/start, /status, /help, /support) |

## 7.10. Модуль Search (полнотекстовый поиск)

Замена Meilisearch на Postgres Full Text Search. Для каждого продукта создаётся tsvector (name + description + category), индексируется через GIN. Поиск с опечатками — через trigram (pg_trgm extension).

### 7.10.1. SQL-структура

Колонка search_vector в таблице products, обновляется триггером при INSERT/UPDATE:

search_vector tsvector GENERATED ALWAYS AS (to_tsvector('russian', coalesce(name, '') || ' ' || coalesce(description, ''))) STORED

GIN index: CREATE INDEX products_search_idx ON products USING GIN(search_vector);

Trigram: CREATE EXTENSION pg_trgm; CREATE INDEX products_name_trgm ON products USING GIN(name gin_trgm_ops);

## 7.11. Модуль Automation (заменяет n8n)

Автоматизации через pg_cron (PostgreSQL scheduled jobs) + Supabase Edge Functions. Заменяет 3 n8n workflow: брошенная корзина, ежедневный дайджест, сгорание бонусов.

| Workflow (n8n) | Замена (v2.0) | Расписание |
| --- | --- | --- |
| Брошенная корзина | Edge Function abandoned-cart + pg_cron | Каждый час: 0 * * * * |
| Ежедневный дайджест | Edge Function daily-digest + pg_cron | 9:00 MSK: 0 9 * * * |
| Сгорание бонусов | Edge Function bonus-expiry + pg_cron | Полночь: 0 0 * * * |
| Реиндексация поиска | Postgres trigger (автоматически) | On INSERT/UPDATE products |
| Backup БД | scripts/backup.sh + cron на хосте | 3:00 MSK: 0 3 * * * |

## 7.12. Модуль Analytics (аналититика)

Яндекс Метрика для клиентской аналитики (pageviews, goals, ecommerce). Server-side tracking для событий которые не видны в браузере (webhook получен, payment confirmed). Дашборд для админа с ключевыми метриками.

### 7.12.1. Таблицы БД

| Таблица | Назначение |
| --- | --- |
| analytics_events | Server-side events (event_type, user_id, metadata, timestamp) |
| analytics_daily_stats | Агрегированные дневные метрики (orders, revenue, new users) |

# 8. Схема базы данных

## 8.1. Принципы проектирования

- Сохранение всех 127 моделей из v1.0 — без урезаний функционала.

- Нормализация: ссылки через UUID (gen_random_uuid()) вместо autoincrement.

- Timestamps: created_at, updated_at на каждой таблице (updated_at через триггер).

- Soft delete: deleted_at column, не удаляем записи физически.

- RLS на каждой таблице с user data — пользователь видит только свои записи.

- JSON columns для гибких данных (metadata, settings, preferences).

- Postgres enums для предопределённых значений (user_role, order_status, и т.д.).

## 8.2. ER-диаграмма (высокоуровневая)

Ниже представлена высокоуровневая ER-диаграмма основных сущностей и их связей. Полная схема содержит 127 таблиц и не помещается на одну страницу — детальная схема доступна в Supabase Studio после применения миграций.

### 8.2.1. Основные сущности

| Сущность | Связи | Описание |
| --- | --- | --- |
| User (auth.users) | 1:N profiles, orders, inquiries, messages | Аутентифицированный пользователь |
| Profile (public.profiles) | 1:1 User, 1:N UserRoles | Расширение auth.users: name, avatar, phone |
| UserRole | N:1 Profile | Роли (CUSTOMER, CONFECTIONER, и т.д.) |
| Product | N:1 Confectioner, 1:N ProductImage, 1:N Review | Товар в каталоге |
| Order | 1:N User, 1:N OrderItem, 1:1 Payment, 1:1 Delivery | Заказ |
| OrderItem | N:1 Order, N:1 Product | Позиция заказа (snapshot цены) |
| Payment | 1:1 Order | Платёж Yookassa |
| Inquiry | 1:N User, 1:N Negotiation | Запрос на индивидуальный торт |
| Negotiation | N:1 Inquiry, N:1 Confectioner, 1:N Revision | Переговоры по запросу |
| ChatChannel | M:N User (through ChannelMember), 1:N Message | Канал чата |
| ChatMessage | N:1 Channel, N:1 User | Сообщение в чате |
| SupportTicket | N:1 User, 1:N TicketMessage | Тикет поддержки |
| Lead | 1:N LeadActivity | Лид в Kanban |

## 8.3. RLS политики (Row Level Security)

RLS — ключевой механизм безопасности в новой архитектуре. Вместо проверки в каждом API route (как было в v1.0), политики объявляются на уровне БД. Любой запрос через PostgREST или supabase-js автоматически фильтруется.

### 8.3.1. Примеры политик

Таблица orders — пользователи видят только свои заказы:

CREATE POLICY "users_select_own_orders" ON orders
  FOR SELECT USING (auth.uid() = user_id);

Таблица orders — кондитеры видят заказы где они назначены:

CREATE POLICY "confectioner_select_assigned_orders" ON orders
  FOR SELECT USING (
    EXISTS (SELECT 1 FROM order_items oi
           JOIN products p ON oi.product_id = p.id
           WHERE oi.order_id = orders.id AND p.confectioner_id = auth.uid())
  );

Таблица chat_messages — участники канала видят сообщения:

CREATE POLICY "members_select_messages" ON chat_messages
  FOR SELECT USING (
    EXISTS (SELECT 1 FROM chat_channel_members
           WHERE channel_id = chat_messages.channel_id
           AND user_id = auth.uid())
  );

## 8.4. Миграции

Все миграции хранятся в supabase/migrations/ и применяются через `supabase db push`. Миграции нумеруются: 0001_init.sql, 0002_rls.sql, и т.д. Каждая миграция идемпотентна (повторное применение не ломает).

### 8.4.1. Список миграций

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| 0001_init.sql | Создание всех таблиц (schema из v1.0, нормализованная) |
| 0002_rls.sql | RLS политики для всех таблиц |
| 0003_functions.sql | Postgres functions (triggers, scheduled jobs) |
| 0004_fts.sql | Full Text Search indexes и triggers |
| 0005_seed.sql | Seed данные (категории, роли, настройки сайта) |
| 0006_hybrid_migration.sql | Foreign Data Wrapper на старую БД (read-only) |

## 8.5. Гибридная миграция данных

Для сохранения исторических данных реализована гибридная миграция через PostgreSQL Foreign Data Wrapper (postgres_fdw). Старая БД подключается как foreign server, её таблицы доступны в новой Supabase Postgres как foreign tables (только для чтения).

Пример SQL:

CREATE EXTENSION postgres_fdw;
CREATE SERVER old_db FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw
  OPTIONS (host 'old-db', dbname 'uyezdny_konditer', port_no '5432');
CREATE USER MAPPING FOR current_user SERVER old_db
  OPTIONS (user 'uyezdny', password '...');
IMPORT FOREIGN SCHEMA public LIMIT TO (orders, users, products)
  FROM SERVER old_db INTO schema_legacy;

API routes читают из schema_legacy.orders для исторических данных и из public.orders для новых. Постепенно (в течение месяца после запуска) исторические данные переносятся в новую БД через ETL-скрипт, и FDW отключается.

# 9. API endpoints (полный список)

Ниже представлен полный список всех 58 API endpoints проекта v2.0. Для каждого endpoint указаны: метод, путь, назначение, требуемая роль, тип аутентификации.

| Модуль | Endpoint | Метод | Роль | Auth | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auth | /api/auth/callback | GET | — | Public | OAuth redirect callback |
| Auth | /api/auth/refresh | POST | — | Refresh token | Обновление access token |
| Auth | /api/auth/logout | POST | USER | JWT | Выход (revoke session) |
| Auth | /api/auth/check | GET | — | Public | Проверка сессии |
| Auth | /api/profile | GET, PATCH | USER | JWT | Профиль пользователя |
| Auth | /api/profile/avatar | POST | USER | JWT | Загрузка аватара |
| Auth | /api/profile/password | PATCH | USER | JWT | Смена пароля |
| Auth | /api/profile/delete | DELETE | USER | JWT | Удаление аккаунта |
| Marketplace | /api/products | GET | — | Public | Список товаров |
| Marketplace | /api/products/[id] | GET | — | Public | Карточка товара |
| Marketplace | /api/products/[id]/reviews | GET, POST | USER (POST) | JWT (POST) | Отзывы |
| Marketplace | /api/cart | GET, POST, DELETE | USER | JWT | Корзина |
| Marketplace | /api/checkout | POST | USER | JWT + CSRF | Оформление заказа |
| Marketplace | /api/payment/create | POST | USER | JWT + CSRF | Создание платежа Yookassa |
| Marketplace | /api/payment/webhook | POST | — | Yookassa signature | Webhook от Yookassa |
| Marketplace | /api/orders | GET | USER | JWT | Список заказов |
| Marketplace | /api/orders/[id] | GET, PATCH | USER | JWT | Детали заказа |
| Marketplace | /api/favorites | GET, POST, DELETE | USER | JWT | Избранное |
| Marketplace | /api/search | GET | — | Public | Поиск (Postgres FTS) |
| Marketplace | /api/search/reindex | POST | ADMIN | JWT | Переиндексация FTS |
| Cake Builder | /api/cake-builder/options | GET | — | Public | Опции конструктора |
| Cake Builder | /api/inquiries | POST | USER | JWT + CSRF | Создать запрос |
| Cake Builder | /api/inquiries/[id] | GET | USER | JWT | Детали запроса |
| Cake Builder | /api/negotiations | GET | USER | JWT | Список переговоров |
| Cake Builder | /api/negotiations/[id] | GET, PATCH | USER | JWT + CSRF | Детали переговоров |
| Cake Builder | /api/negotiations/[id]/messages | GET, POST | USER | JWT | Сообщения в переговорах |
| Chat | /api/chat/channels | GET, POST | USER | JWT | Список каналов, создание |
| Chat | /api/chat/channels/[id] | GET | USER | JWT | Детали канала |
| Chat | /api/chat/channels/[id]/messages | GET, POST | USER | JWT | Сообщения канала |
| Chat | /api/chat/messages/[id] | PATCH, DELETE | USER | JWT | Редактирование, удаление |
| CRM | /api/support/tickets | GET, POST | USER | JWT | Тикеты поддержки |
| CRM | /api/support/tickets/[id] | GET, PATCH | USER | JWT | Детали тикета |
| CRM | /api/support/tickets/[id]/messages | GET, POST | USER | JWT | Сообщения тикета |
| CRM | /api/crm/leads | GET, POST, PATCH | ADMIN, SUPPORT | JWT | Лиды (Kanban) |
| CRM | /api/crm/leads/[id] | GET, PATCH | ADMIN, SUPPORT | JWT | Детали лида |
| CRM | /api/crm/customers | GET | ADMIN, SUPPORT | JWT | Карточки клиентов |
| CRM | /api/crm/customers/[id] | GET | ADMIN, SUPPORT | JWT | Детали клиента (timeline) |
| CMS | /api/cms/pages | GET, POST | GET: Public, POST: ADMIN | JWT (POST) | Динамические страницы |
| CMS | /api/cms/pages/[slug] | GET, PATCH, DELETE | GET: Public, PATCH/DELETE: ADMIN | JWT | Конкретная страница |
| CMS | /api/cms/banners | GET, POST | GET: Public, POST: ADMIN | JWT | Баннеры |
| CMS | /api/cms/navigation | GET, PATCH | GET: Public, PATCH: ADMIN | JWT | Навигация |
| CMS | /api/cms/settings | GET, PATCH | GET: Public, PATCH: ADMIN | JWT | Настройки сайта |
| CMS | /api/cms/blog | GET, POST | GET: Public, POST: ADMIN | JWT (POST) | Блог-посты |
| Admin | /api/admin/users | GET | ADMIN | JWT | Список пользователей |
| Admin | /api/admin/users/[id] | GET, PATCH | ADMIN | JWT | Управление пользователем |
| Admin | /api/admin/users/[id]/ban | POST | ADMIN | JWT | Бан пользователя |
| Admin | /api/admin/orders | GET | ADMIN | JWT | Все заказы (с фильтрами) |
| Admin | /api/admin/orders/[id] | GET, PATCH | ADMIN | JWT | Управление заказом |
| Admin | /api/admin/finance/stats | GET | ADMIN | JWT | Финансовая статистика |
| Admin | /api/admin/finance/payouts | GET, POST | ADMIN | JWT | Выплаты кондитерам |
| Admin | /api/admin/moderation/reviews | GET, PATCH | ADMIN, MODERATOR | JWT | Модерация отзывов |
| Admin | /api/admin/moderation/products | GET, PATCH | ADMIN, MODERATOR | JWT | Модерация товаров |
| Telegram | /api/telegram/webhook | POST | — | Telegram signature | Webhook от Telegram |
| Telegram | /api/telegram/setup | POST | ADMIN | JWT | Установка webhook |
| Telegram | /api/telegram/test | POST | ADMIN | JWT | Тестовая отправка сообщения |
| Notifications | /api/notifications | GET | USER | JWT | Список уведомлений |
| Notifications | /api/notifications/[id]/read | PATCH | USER | JWT | Отметка о прочтении |
| Notifications | /api/notifications/subscribe | GET | USER | JWT | Web Push subscription |
| System | /api/health | GET | — | Public | Health check для Caddy/UptimeRobot |

# 10. UI страницы (полный список)

Ниже представлены все 26 публичных страниц и 5 личных кабинетов. Все страницы сохраняются из v1.0 без визуальных изменений — только backend переписывается на Supabase.

## 10.1. Публичные страницы

| URL | View | Описание |
| --- | --- | --- |
| / | home | Главная: hero, фичи, категории, популярные товары, отзывы |
| /catalog | catalog | Каталог товаров с фильтрами (категория, цена, кондитер, рейтинг) |
| /catalog/[id] | product | Карточка товара (фото, описание, отзывы, похожие) |
| /confectioners | confectioners | Список кондитеров с фильтрами (город, специализация, рейтинг) |
| /confectioners/[id] | confectioner-profile | Профиль кондитера (товары, отзывы, о себе) |
| /recipes | recipes | Рецепты от кондитеров |
| /recipes/[id] | recipe-detail | Детальная страница рецепта |
| /blog | blog | Блог (статьи о кондитерском деле) |
| /faq | faq | FAQ — часто задаваемые вопросы |
| /help | help | Помощь и поддержка |
| /about | about | О компании (динамическая через CMS) |
| /about?legal=terms | legal-terms | Условия использования |
| /about?legal=privacy | legal-privacy | Политика конфиденциальности |
| /about?legal=consent | legal-consent | Согласие на обработку данных |
| /about?legal=cookies | legal-cookies | Политика cookies |
| /contacts | contacts | Контакты (адрес, телефон, email, карта) |
| /reviews | reviews | Отзывы о сервисе |
| /checkout | checkout | Оформление заказа (корзина → адрес → оплата) |
| /promotions | promotions | Акции и скидки |
| /ready-made | ready-made | Готовые торты (быстрая доставка) |
| /tenders | tenders | Тендеры (для корпоративных заказов) |
| /corporate-events | corporate-events | Корпоративные мероприятия |
| /decor-shop | decor-shop | Магазин декора (для кондитеров) |
| /services-shop | services-shop | Услуги (доставка, монтаж, и т.д.) |
| /supplier-shop | supplier-shop | Магазин поставщиков (ингредиенты) |
| /gift-certificates | gift-certificates | Подарочные сертификаты |

## 10.2. Личные кабинеты (Dashboards)

| URL | Роль | Описание |
| --- | --- | --- |
| /dashboard | CUSTOMER | Личный кабинет покупателя |
| /dashboard | CONFECTIONER | Личный кабинет кондитера |
| /dashboard | SUPPLIER | Личный кабинет поставщика |
| /dashboard | COURIER | Личный кабинет курьера |
| /dashboard | ADMIN | Админ-панель |

Маршрут /dashboard один для всех ролей. После авторизации пользователь автоматически перенаправляется в нужный дашборд по своей роли (через useAppStore + roleSwitcher).

# 11. План миграции (14 дней)

Подробный календарный план на 2 недели. Каждый день — конкретные задачи с критериями приёмки. В конце каждого этапа — обязательная верификация через тесты + скриншоты + health-check.

## 11.1. Этап 1: Setup Supabase (дни 1-2)

### День 1: Docker-стек + инициализация

- Создать новый docker-compose.yml с Supabase сервисами (по официальному шаблону).

- Сгенерировать SECRET_KEY, ANON_KEY, SERVICE_ROLE_KEY через `supabase gen keys`.

- Запустить `docker compose up -d` — проверить что все 10 Supabase контейнеров здоровы.

- Открыть Supabase Studio на http://localhost:8000 — проверить UI доступен.

- Настроить .env с NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL и ключами.

### День 2: Схема БД + миграции

- Конвертировать prisma/schema.prisma в SQL миграции (через `prisma migrate diff --from-empty --to-schema-datamodel --script`).

- Адаптировать SQL под Postgres 15 (заменить unsupported типы, добавить UUID).

- Создать supabase/migrations/0001_init.sql с полной схемой.

- Применить через `supabase db push` — проверить что 127 таблиц созданы.

- Создать 0002_rls.sql с RLS-политиками для всех таблиц с user data.

- Создать 0003_functions.sql с триггерами (updated_at, FTS, unread count).

⚠ Критерии приёмки этапа 1 Все 10 Supabase контейнеров healthy. Studio открывается. 127 таблиц созданы. RLS включён на всех таблицах с user data. Скриншот Studio → Table Editor → список таблиц.

## 11.2. Этап 2: Auth + Profile (дни 3-4)

### День 3: Auth интеграция

- Установить @supabase/supabase-js и @supabase/ssr.

- Создать src/lib/supabase/{browser,server,middleware,admin}.ts клиенты.

- Настроить src/middleware.ts — refresh session на каждом запросе.

- Переписать AuthModal — использовать supabase.auth.signInWithPassword, signUp, signInWithOAuth.

- Реализовать /api/auth/callback для OAuth redirect.

- Настроить OAuth providers в Studio: Google, Яндекс, ВКонтакте (dev credentials).

### День 4: Profile + Roles

- Создать public.profiles таблицу (extension of auth.users).

- Создать public.user_roles таблицу (user_id, role, is_active).

- Реализовать trigger: при INSERT в auth.users → создавать profile с ролью CUSTOMER.

- Переписать AvatarUpload — использовать supabase.storage.from('avatars').upload().

- Переписать ProfileSettings — смена пароля через supabase.auth.updateUser().

- Реализовать RoleSwitcher — переключение между ролями (если у user несколько ролей).

⚠ Критерии приёмки этапа 2 Регистрация нового пользователя (email+pass) → письмо подтверждения → вход. OAuth через Google работает. Загрузка аватара в storage. Смена пароля. Скриншоты: AuthModal, profile settings, avatar upload. Unit-тесты: ≥20 новых тестов.

## 11.3. Этап 3: Marketplace (дни 5-6)

### День 5: Каталог + товар

- Создать таблицы products, product_categories, product_images, product_attributes.

- Реализовать /api/products (GET) — список с фильтрами через PostgREST (supabase.from('products').select().eq().range()).

- Реализовать /api/products/[id] (GET) — детали + related products.

- Переписать CatalogPage — использовать TanStack Query + supabase-js.

- Переписать ProductPage — отзывы, добавление в корзину, избранное.

- Настроить FTS: 0004_fts.sql миграция + trigger на INSERT/UPDATE products.

### День 6: Корзина + заказ + оплата

- Создать таблицы cart_items, orders, order_items, payments, deliveries.

- Реализовать /api/cart (GET, POST, DELETE) — корзина работает даже без логина (session ID).

- Реализовать /api/checkout — создание order + Yookassa payment.

- Реализовать /api/payment/webhook — приём webhook от Yookassa, обновление order.status.

- Реализовать /api/orders (GET) — список заказов пользователя.

- Переписать CheckoutPage — выбор адреса, способ доставки, оплата.

⚠ Критерии приёмки этапа 3 Каталог отображается с фильтрами. Поиск работает. Добавление в корзину. Оформление заказа с оплатой (test mode Yookassa). Webhook обновляет статус заказа. E2E тест: полный цикл от каталога до оплаченного заказа.

## 11.4. Этап 4: Cake Builder + Chat (дни 7-8)

### День 7: Cake Builder

- Создать таблицы cake_builder_options, inquiries, negotiations, negotiation_revisions, negotiation_messages.

- Заполнить cake_builder_options seed-данными (bases, fillings, coatings, decorations).

- Переписать CakeBuilderDialog — все 8 шагов, отправка inquiry.

- Реализовать /api/inquiries (POST) — создание inquiry + negotiations для выбранных кондитеров.

- Реализовать /api/negotiations (GET, PATCH) — список и смена статуса.

### День 8: Chat (Supabase Realtime)

- Создать таблицы chat_channels, chat_channel_members, chat_messages, chat_message_reads.

- Реализовать useChat hook — подписка на postgres_changes (INSERT messages).

- Переписать ChatWidget — отправка/приём сообщений через Realtime.

- Реализовать unread count через chat_message_reads.

- Добавить typing indicator через broadcast events.

- Добавить presence (online/offline статус).

⚠ Критерии приёмки этапа 4 Конструктор тортов проходит все 8 шагов. Inquiry создаётся, кондитеры видят его в дашборде. Чат работает в realtime — сообщения доставляются мгновенно. Typing indicator работает. Unread count обновляется.

## 11.5. Этап 5: Dashboards (дни 9-10)

### День 9: Customer + Confectioner dashboards

- Переписать CustomerDashboard — заказы, избранное, адреса, бонусы.

- Переписать ConfectionerDashboard — inquiries, negotiations, товары, календарь, финансы.

- Реализовать календарь заказов (даты доставки).

- Реализовать финансовый блок (доход, payouts, комиссии).

### День 10: Supplier + Courier + Admin dashboards

- Переписать SupplierDashboard — товары, склад, B2B заказы.

- Переписать CourierDashboard — активные доставки, статус, заработок.

- Переписать AdminDashboard — пользователи, заказы, финансы, CRM, CMS, модерация, аналитика.

- Реализовать RoleSwitcher — переключение между ролями для тестов.

⚠ Критерии приёмки этапа 5 Все 5 дашбордов рендерятся корректно. Переключение ролей работает. Каждый дашборд показывает реальные данные из БД (seed). Скриншоты всех 5 дашбордов.

## 11.6. Этап 6: CRM + CMS + Automation (дни 11-12)

### День 11: CRM + CMS

- Создать таблицы support_tickets, leads, customer_profiles, customer_timeline.

- Переписать тикеты поддержки (список, детали, сообщения).

- Переписать Kanban-доску лидов (drag-and-drop через @dnd-kit).

- Создать таблицы cms_pages, cms_banners, cms_navigation, cms_site_settings.

- Переписать CMS admin — CRUD страниц через @mdxeditor, баннеры, навигация.

### День 12: Automation (замена n8n)

- Создать supabase/functions/abandoned-cart/ — Edge Function (Deno).

- Настроить pg_cron: SELECT cron.schedule('abandoned-cart', '0 * * * *', $$SELECT net.http_post(...));$$);

- Создать supabase/functions/daily-digest/ — ежедневный дайджест.

- Создать supabase/functions/bonus-expiry/ — сгорание бонусов.

- Создать supabase/functions/telegram-webhook/ — приём webhook от Telegram.

- Создать supabase/functions/send-notification/ — отправка в @conditera канал.

⚠ Критерии приёмки этапа 6 Тикеты создаются и отвечаются. Kanban работает (drag-and-drop). CMS-страницы редактируются через WYSIWYG. Edge Functions deploy через `supabase functions deploy`. pg_cron jobs видны в cron.job table.

## 11.7. Этап 7: Тестирование + деплой (дни 13-14)

### День 13: Тесты + health-check

- Дописать unit-тесты для всех новых модулей (цель: ≥500 тестов).

- Обновить Playwright e2e: 20+ сценариев (регистрация, заказ, оплата, чат, дашборды).

- Создать scripts/health-check.sh — curl всех 58 API endpoints, отчёт в .md.

- Прогнать health-check на dev — все endpoints должны вернуть 200 или ожидаемые 4xx.

- Сделать скриншоты всех 26 страниц + 5 дашбордов (через Playwright).

### День 14: Деплой + финальная проверка

- Настроить GitHub Actions: .github/workflows/deploy.yml (build → SSH → docker compose up).

- Добавить GitHub Secrets: SUPABASE_URL, ANON_KEY, SERVICE_ROLE_KEY, YOOKASSA_*, TELEGRAM_*.

- Настроить Cloudflare Tunnel: ingress → http://localhost:80 (Caddy).

- Настроить Caddyfile: conditera.ru → reverse_proxy web:3000 + supabase-studio:3000 → /studio.

- Запустить production-деплой: git push → CI → SSH → docker compose up -d.

- Проверить https://conditera.ru/ — все страницы доступны, без 502.

- Проверить /api/health — 200 OK.

- Прогнать health-check.sh на production.

⚠ Критерии приёмки финального этапа Production деплой через git push работает. Все 26 страниц возвращают 200. Все 58 API endpoints здоровы. Cloudflare Tunnel стабилен, без 502. Полный цикл (регистрация → заказ → оплата → уведомление в Telegram) работает на production.

# 12. Критерии приёмки

Проект принимается по 4 независимым методам проверки. Все 4 должны быть пройдены для закрытия задачи.

## 12.1. Unit-тесты (обязательно)

| Модуль | Минимум тестов | Покрытие |
| --- | --- | --- |
| Auth | 30 тестов | Регистрация, логин, OAuth, 2FA, password reset, session refresh |
| Marketplace | 50 тестов | Каталог, фильтры, корзина, заказ, оплата, поиск |
| Cake Builder | 20 тестов | Опции, расчёт цены, inquiry, negotiations |
| Chat | 15 тестов | Каналы, сообщения, unread, realtime подписки |
| CRM | 20 тестов | Тикеты, лиды, timeline |
| CMS | 15 тестов | CRUD страниц, баннеров, навигации |
| Finance | 30 тестов | Расчёт цен, доставка, налоги, payouts |
| Validation | 50 тестов | Zod-схемы для всех API payloads |
| Security | 20 тестов | RLS политики, sanitize, rate-limit |
| Utils | 50 тестов | Хелперы, формatters, hooks |
| ИТОГО | ≥300 новых тестов |  |

## 12.2. E2E тесты (Playwright)

| Сценарий | Шаги |
| --- | --- |
| Регистрация + логин | Открыть / → клик Войти → регистрация → подтвердить почту → вход → профиль |
| OAuth Google | Открыть / → Войти через Google → редирект → профиль |
| Покупка товара | Каталог → карточка → в корзину → checkout → оплата (test) → заказ создан |
| Конструктор торта | Главная → Конструктор → 8 шагов → отправка inquiry → виден в дашборде кондитера |
| Чат с кондитером | Дашборд → сообщение → realtime → кондитер видит → отвечает |
| Тикет поддержки | Help → создать тикет → ответ support → закрыть |
| Kanban лидов | Admin → CRM → перетянуть лид new → contacted → won |
| CMS страница | Admin → CMS → создать страницу → опубликовать → видна на /about |
| Админ-панель | Admin → список пользователей → бан → восстановление |
| Telegram уведомление | Создать заказ → уведомление в @conditera канал |
| Mobile responsive | iPhone 14 → все ключевые страницы без горизонтального скролла |
| Security headers | curl -I → CSP, HSTS, X-Frame-Options, Permissions-Policy |
| CSRF protection | POST без X-CSRF-Token → 403 |
| Rate limiting | 100 запросов /min на /api/auth → 429 |
| Realtime chat | 2 браузера → сообщение → доставлено в обоих |
| Search | Поиск "торт" → результаты с подсветкой |
| Favorites | Товар в избранное → виден в дашборде → удалить |
| Avatar upload | Профиль → загрузить фото → crop → сохранение |
| Order status | Заказ paid → кондитер accepted → preparing → ready → shipped → delivered |
| Payouts | Admin → создать payout кондитеру → статус updated |

## 12.3. Health-check скрипт

scripts/health-check.sh — bash-скрипт, который curl-ит все 58 API endpoints и генерирует отчёт в Markdown. Скрипт запускается после каждого деплоя.

Пример вывода:

## Health Check Report — 2026-08-29 14:32:15
✓ GET /api/health — 200 (5ms)
✓ GET /api/products — 200 (45ms)
✓ GET /api/products/123 — 200 (32ms)
✗ POST /api/cart — 500 (timeout)
✓ GET /api/orders — 200 (78ms)
...
Total: 56/58 passed (96.6%)

## 12.4. Ручное тестирование

После автоматизированной проверки — ручной проход по ключевым сценариям на staging-окружении:

- Регистрация нового пользователя (email+pass)

- Подтверждение почты (через Mailpit в dev)

- Вход в личный кабинет покупателя

- Покупка товара (test Yookassa)

- Конструктор торта → отправка inquiry

- Переключение на роль кондитера → принятие inquiry

- Чат с покупателем

- Переключение на роль курьера → доставка

- Переключение на роль админа → проверка заказа в CRM

- Проверка Telegram-уведомления в канале

## 12.5. Скриншоты (доказательство работы)

После каждого этапа — скриншоты всех ключевых экранов. Скриншоты сохраняются в /home/z/my-project/download/screenshots/ и прилагаются к отчёту о готовности этапа.

| Этап | Скриншоты |
| --- | --- |
| 1. Setup | Supabase Studio: Table Editor, Auth users, Storage buckets |
| 2. Auth | AuthModal (login), AuthModal (register), OAuth Google redirect, Profile settings, Avatar upload |
| 3. Marketplace | Catalog (with filters), Product detail, Cart, Checkout, Order confirmation |
| 4. Cake Builder + Chat | Cake builder step 1-8, Inquiry sent, Chat widget, Typing indicator |
| 5. Dashboards | Customer, Confectioner, Supplier, Courier, Admin |
| 6. CRM + CMS | Tickets list, Kanban, CMS page editor, Banner manager |
| 7. Final | Production homepage (https://conditera.ru), /api/health response, Cloudflare Tunnel status |

# 13. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| OOM при работе Supabase (10+ контейнеров) | Средняя | High | Мониторинг RAM через docker stats, upgrade VPS до 8GB если нужно |
| RLS-политики слишком строгие → API ломается | Высокая | High | Сначала политики DEFAULT PERMISSIVE, потом tighten. Unit-тесты на RLS. |
| Yookassa webhook не доходит (firewall) | Низкая | High | Тест через Yookassa sandbox, логировать все webhook requests |
| Cloudflare Tunnel 502 при деплое | Средняя | Medium | Health-check в Caddyfile + /healthz endpoint + tunnel → Caddy (не web) |
| Realtime не работает за Cloudflare | Низкая | High | Cloudflare поддерживает WebSocket, тест в production |
| OAuth providers не настроены | Высокая | Medium | Сначала email+pass, OAuth добавляется позже через Studio UI |
| Миграция schema ломает исторические данные | Низкая | High | Гибрид через FDW (read-only), backup перед миграцией |
| Edge Functions timeout (Deno cold start) | Средняя | Low | Warm-up через cron, fallback на Next.js API route |
| pg_cron не запускается | Низкая | Medium | Проверять через SELECT * FROM cron.job, логировать запуски |
| Supabase Studio доступна публично | Средняя | High | Защитить через Caddy basic auth на /studio path |
| Backup БД не работает | Низкая | High | scripts/backup.sh + cron + проверка restore в dev |
| JWT secret leak | Низкая | Critical | Хранить в GitHub Secrets, не в .env. Rotate при компрометации |

# 14. План отката (Rollback)

Если после деплоя v2.0 обнаружены критические проблемы, выполняется откат к v1.0. Откат возможен в течение 7 дней после запуска v2.0 (пока старая БД ещё жива).

## 14.1. Критерии для отката

- Health-check показывает <80% endpoints healthy.

- Полный цикл покупки не работает (невозможно оформить заказ) >2 часов.

- Cloudflare Tunnel нестабилен (>5% 502 errors за час).

- OOM-killer убивает Supabase контейнеры >3 раз за день.

## 14.2. Процедура отката

- В GitHub Actions: выбрать последний успешный билд v1.0 → re-run deploy.

- SSH на сервер: `git checkout v1.0-last-stable && docker compose up -d`.

- Cloudflare Tunnel: переключить ingress обратно на web:3000 (минуя Caddy health check).

- Восстановить старую БД из backup: `docker exec conditera-db pg_restore -d uyezdny_konditer /backup/last.dump`.

- Проверить /api/health — должен вернуть 200.

- Отправить уведомление пользователям: "Произошёл откат, извините за неудобства".

## 14.3. Что НЕ подлежит откату

- Новые заказы, созданные в v2.0 — остаются в новой БД (доступны через FDW в v1.0).

- Новые пользователи, зарегистрированные в v2.0 — остаются в Supabase Auth (не в старой БД).

- Edge Functions logs — остаются в Supabase Analytics.

- Realtime сообщения — остаются в новой chat_messages таблице.

# 15. Ресурсы и требования

## 15.1. VPS требования

| Параметр | Минимум | Рекомендуется | Текущий VPS |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | 2 cores | 4 cores | 2 cores |
| RAM | 4 GB | 8 GB | 4 GB |
| SSD | 40 GB | 80 GB | 40 GB |
| Bandwidth | 100 Mbps | 1 Gbps | 100 Mbps |
| OS | Ubuntu 22.04 | Ubuntu 24.04 | Ubuntu 22.04 |
| Docker | 24+ | 27+ | 24+ |

⚠ Внимание: RAM Текущий VPS (4 GB) может быть недостаточен для Supabase (10 контейнеров ~1.5 GB) + Next.js (400 MB) + Caddy (50 MB). Если начнутся OOM — нужно upgrade до 8 GB. Альтернатива: включить swap file 4 GB на сервере.

## 15.2. Стоимость

| Ресурс | Стоимость/мес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| VPS (текущий) | ₽1 500 | 4 GB RAM, 40 GB SSD, без публичного IP |
| Домен conditera.ru | ₽300/год | Продление в Reg.ru/Beget |
| Cloudflare | Free | DNS + Tunnel + WAF (free tier) |
| Yookassa | Комиссия 3.5% | Только за успешные платежи |
| SMTP (Mailgun) | $0 (free) | 10k emails/мес в free tier |
| Telegram Bot API | Free | Без ограничений |
| Яндекс Метрика | Free | Без ограничений |
| Supabase (self-hosted) | ₽0 | Размещается на нашем VPS |
| Backup storage (S3) | ₽100 | Yandex Object Storage 10 GB |
| ИТОГО | ₽2 000/мес | Без hidden costs |

## 15.3. Команда и роли

| Роль | Человек | Задачи |
| --- | --- | --- |
| Lead developer | 1 (AI) | Архитектура, код, тесты, деплой |
| Code reviewer | 1 (пользователь) | Ревью кода, приёмка этапов |
| Tester | 1 (пользователь) | Ручное тестирование, скриншоты |
| DevOps | 1 (AI) | Docker, CI/CD, мониторинг |

# 16. Приложения

## 16.1. Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Supabase | Open-source платформа BaaS, предоставляющая Postgres, Auth, Realtime, Storage |
| PostgREST | Сервис, генерирующий REST API из PostgreSQL схемы автоматически |
| GoTrue | Auth сервис Supabase (JWT, OAuth, 2FA, Magic Link) |
| RLS | Row Level Security — политики на уровне БД, фильтрующие строки |
| Edge Function | Serverless функция на Deno, запускается при HTTP запросе или по расписанию |
| pg_cron | PostgreSQL extension для scheduled jobs (запуск SQL по cron) |
| pgsodium | PostgreSQL extension для шифрования (column-level, RLS) |
| FDW | Foreign Data Wrapper — подключение внешних БД как foreign tables |
| FTS | Full Text Search — встроенный в Postgres поиск по tsvector |
| TSVector | Postgres тип для полнотекстового поиска (нормализованный текст) |
| GIN index | Generalized Inverted Index — для FTS и trigram поиска |
| Cloudflare Tunnel | VPN-туннель от Cloudflare, доступ к серверу без публичного IP |
| Caddy | Web-сервер с авто-HTTPS и reverse proxy |
| Yookassa | Российский платёжный шлюз (ЮKassa) |
| Magic Link | Бесшарольный вход через одноразовую ссылку в почте |
| TOTP | Time-based One-Time Password — 2FA через Google Authenticator |
| JWT | JSON Web Token — stateless token для аутентификации |
| CSRF | Cross-Site Request Forgery — атака, требует CSRF token |
| CSP | Content-Security-Policy — header для защиты от XSS |
| HSTS | HTTP Strict Transport Security — принудительный HTTPS |

## 16.2. Полезные команды

### 16.2.1. Docker

# Запуск всего стека

docker compose up -d

# Логи всех сервисов

docker compose logs -f --tail=50

# Перезапуск только web

docker compose restart web

# Остановка + удаление volumes (ВНИМАНИЕ: потеря данных)

docker compose down -v

### 16.2.2. Supabase CLI

# Применить миграции

supabase db push

# Создать новую миграцию

supabase migration new add_users_table

# Deploy Edge Function

supabase functions deploy telegram-webhook

# Генерация TypeScript типов из схемы

supabase gen types typescript --local > src/types/supabase.ts

### 16.2.3. Health-check

# Проверить все API endpoints

bash scripts/health-check.sh

# Проверить только /api/health

curl -sS https://conditera.ru/api/health | jq .

### 16.2.4. Backup

# Создать backup БД

docker exec conditera-db pg_dump -U uyezdny uyezdny_konditer > backup_$(date +%Y%m%d).sql

# Восстановить из backup

cat backup_20260816.sql | docker exec -i conditera-db psql -U uyezdny uyezdny_konditer

## 16.3. Ссылки на документацию

- Supabase self-hosting: https://supabase.com/docs/guides/self-hosting

- Supabase Auth: https://supabase.com/docs/guides/auth

- Supabase Realtime: https://supabase.com/docs/guides/realtime

- Supabase Storage: https://supabase.com/docs/guides/storage

- Supabase Edge Functions: https://supabase.com/docs/guides/functions

- PostgREST: https://postgrest.org/en/stable/

- PostgreSQL RLS: https://www.postgresql.org/docs/15/ddl-rowsecurity.html

- PostgreSQL FTS: https://www.postgresql.org/docs/15/textsearch.html

- Next.js 16 App Router: https://nextjs.org/docs/app

- Caddy documentation: https://caddyserver.com/docs/

- Cloudflare Tunnel: https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-networks/

- Yookassa API: https://yookassa.ru/developers/api

## 16.4. История изменений документа

| Версия | Дата | Изменения |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | август 2026 | Первичная версия ТЗ (Next.js + Prisma + PostgreSQL) |
| 2.0 | 16 августа 2026 | Полная переработка: миграция на self-hosted Supabase, замена n8n/Meilisearch/Socket.IO на Supabase аналоги |